


ПЕТРОПАВЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
СОРОК ВОСЬМА  СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
  Р І Ш Е Н Н Я


Про внесення змін до рішення  селищної ради від 20.12.2023 №1462-33/VIІI «Стратегія розвитку Петропавлівської територіальної громади на 2024-2029 роки та План  реалізації на 2024-2026 роки»


Керуючись законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року №695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки», рішення обласної ради від 07.08.2020 року № 624-24/VII  «Про Стратегію регіонального розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року», розглянувши проект Стратегії розвитку Петропавлівської територіальної громади на 2024-2029 роки (далі – Стратегія) та Плану реалізації на 2024-2026 роки», з метою розбудови селищної територіальної громади, забезпечення сталого економічного  та соціального розвитку, враховуючи  висновки та рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, регуляторної діяльності, інвестицій,  селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення  селищної ради від 20.12.2023 №№1462-33/VIІI «Стратегія розвитку Петропавлівської територіальної громади на 2024-2029 роки та План  реалізації на 2024-2026 роки», а саме:
1.1. Внести доповнення до Змісту, виклавши його в новій редакції (додаток 1 додається).

2. Доповнити розділ 14. Стратегічні, операційні цілі та завдання:
п.14.10. Операційна ціль 4.  «Енергетика. Відновлювальні джерела енергії та альтернативні види палива», додаток 2 додається.
п.14.11. Операційна ціль 5. «Розбудова та відновлення інфраструктури», додаток 3 додається.

3. Внести зміни до розділу 15. «План реалізації «Стратегії розвитку до 2030 року (1 етап 2025-2028)», виклавши його зі змінами та доповненнями в новій редакції  (додаток 4 додається).
4. До розділу 17. «Каталог технічних завдань (ТЗ) ПРОЕКТИ ГРОМАДИ»,  внести зміни та доповнення (нові проєкти), додаток 5  додається.

5. Відділам, секторам, установам виконавчого апарату, комунальним підприємствам територіальної громади врахувати зміни до Стратегії та Плану її реалізації під час формування бюджету, (щорічних галузевих програм) та Програми соціально- економічного та культурного розвитку громади.

6. Оприлюднити зміни до «Стратегії розвитку Петропавлівської територіальної громади на 2024-2029 роки  та Плану  реалізації на 2025-2028 роки» на офіційному веб-сайті Петропавлівської селищної ради (e-mail: (info@petropotg.dp.gov.ua).

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію  з     питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, регуляторної діяльності, інвестицій.



В.о. селищного голови                                                     Лариса ЗАМУРА       
селище Петропавлівка
13.08.2025 року
№ 2159 – 48/VIIІ
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Додаток 2 до рішення від 13.08.2025 року 
                                                                        № 2159 – 48/VIIІ


Стратегія розвитку. 
Операційна ціль 4.  Енергетика. Відновлювальні джерела енергії та альтернативні види палива
	№
	Назва проєкту
	2 026
	2 027
	Разом


тис.грн.
	Операційна ціль 4.  Енергетика. Відновлювальні джерела енергії та альтернативні види палива

	84
	 Будівництво сонячної електростанції на будівлях КП «Петропавлівська центральна лікарня Петропавлівської селищної ради» «ОВД», 
	2 050,0
	
	2 050,0

	85
	Встановлення дахової сонячної електростанції (Петропавлівський   ліцей  №1 Петропавлівської селищної ради)
	950,0
	
	950,0

	86
	Встановлення дахової сонячної електростанції (Петропавлівський   ліцей  №2 Петропавлівської селищної ради)
	950,0
	
	950,0

	87
	Встановлення дахової сонячної електростанції (Самарський ЗДО «Сонечко» Петропавлівської селищної ради)
	2 470,0
	
	2 470,0

	88
	Встановлення сонячної електростанції для потреб водоканалу (Коханівський водозабір Петропавлівської селищної ради)
	
	2 736,0
	2 736,0

	
	Разом Операційна ціль 4.
	6420,0
	2736,0
	9156,0








Додаток 3 до рішення від 13.08.2025 року 
                                                                        № 2159 – 48/VIIІ
 

Стратегія розвитку.
Оперативна ціль 5. Розбудова та відновлення інфраструктури
	№
	Назва проєкту
	2 026
	2 027
	Разом


тис.грн.
	 
	 Стратегія розвитку. Операційна ціль 5. Розбудова та відновлення інфраструктури

	89
	Розроблення та затвердження Комплексного плану просторового розвитку території Петропавлівської селищної територіальної громади 
	 
 
	8 000,0
	8 000,0

	
	Разом Операційна ціль 5.
	0,0
	8000,0
	8000,0









                                                                                                       Додаток 5 до рішення від 13.08.2025 року 
                                                                        № 2159 – 48/VIIІ


Розділ 17. Зі змінами
Каталог технічних завдань (ТЗ) ПРОЕКТИ ГРОМАДИ
 Стратегії розвитку Петропавлівської селищної територіальної громади до 2029 року (зміни, доповнення, нові проєкти)

Стратегія розвитку. 
Операційна ціль 2.3. Формування безпечного природоохоронного, екологічного та громадського середовища 

По галузі «Екологія»	 Проєкт №24 замінено на №20, змінено назву проєкту «Розроблення та затвердження Місцевого плану управління відходами Петропавлівської селищної територіальної громади»

	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	2.3.2. Підвищення екологічної безпеки громади, поліпшення системи збору та утилізації ТПВ, впровадження розподільчого збору ТПВ

	Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт)
	20. «Встановлення лінії сортування твердих побутових побутових відходів  на території селища  Петропавлівка»


	Мета та завдання Проєкту
	Мета Проєкту – 
Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів, посилення можливостей розвитку території, яка потребують державної підтримки (макро- та мікрорівень).
Завдання Проєкту – 
Створення екологічно-привабливого історико-культурного регіону, затишної і комфортної території для проживання населення, створення нового привабливого обличчя громади чистого довкілля.
Покращення стану поводження з ТПВ в громаді.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив реалізація Проєкту
	Петропавлівська  селищна територіальна громада


	Цільові групи Проєкту
	Петропавлівська  селищна територіальна громада, інвестори

	Опис проблеми Проєкту
	Проблема стосується рівня екологічної культури мешканців громади щодо сортування сміття, а також стосується забруднення підземних вод і чистого повітря, які життєво необхідні для мешканців громади. 
Громаді необхідно якомога швидше зменшити негативний вплив шкідливих речовин на довкілля, а саме:
· провести агітаційну роботу серед мешканців громади щодо сортування сміття;
· встановити сортувальну станцію сміття, для зменшення кількості твердих побутових відходів, а також зменшення кількості тяжких металів та шкідливих речовин в підземних водах;
· за рахунок сортування можливе розділення та належна утилізація особливо небезпечних відходів.
Даний проєкт потрібен для зниження негативного впливу забруднення навколишнього середовища, усунення небезпеки забруднення для мешканців громади, флори і фауни. 
Зменшення накопичення шкідливих відходів в грунтових водах, які шкодять здоров'ю жителів.

	Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту 
	Проєкт передбачає проведення агітаційних заходів серед мешканців громади щодо сортування сміття.
Будівництво 1 сортувальної станції  сміття на території Петропавлівської СТГ, земельна ділянка вже виділена.
Створення  нових 50 робочих  місць.
Збільшення надходжень  до бюджету.

	Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту 
	Наближення стандартів громади до провідних європейських міст та громад.
Покращення екологічного стану навколишнього середовища нашої громади, зокрема зниження забруднення грунтових вод та повітря.
Підняття рівня екологічної культури мешканців громади шляхом агітації сортування сміття
Збільшення терміну використання існуючого полігону ТПВ.
Підвищення енергоефективності управління відходами.
 Даний проєкт суттєво вирішить проблему утилізації побутових відходів для громади.
Застосування енергозбережних технологій та обладнання.
Зниження рівня забруднення повітря та води шкідливими речовинами.

	Основні заходи Проєкту 
	Агітаціна робота серед мешканців громади щодо сортування сміття
Пошук інвесторів. 
Проєктування.
Будівництво. 
Виділення території для встановлення лінії.
Закупівля сортувальної станції сміття.
Улаштування сортувальної станції сміття.
Закупівля допоміжного контейнера.
Улаштування допоміжного контейнера.
Введення в експлуатацію

	Термін реалізації Проєкту  (роки)
	2026-2028

	Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн
	2026
	2027
	2028
	Разом

	Усього, у т.ч.:
	12 800,0
	
	
	12 800,0

	Державний бюджет, у т.ч:
	
	
	
	

	Державний фонд регіонального розвитку
	
	
	
	

	Обласний бюджет
	
	
	
	

	Місцевий бюджет
	1 500,0
	
	
	1 500,0

	Інші джерела (кошти підприємств,  інвестори)
	11 300,0
	
	
	11 300,0

	Ключові потенційні учасники Проєкту 
	Петропавлівська селищна територіальна громада,  інвестори



Стратегія розвитку. 
Операційна ціль 2.3. «Формування безпечного природоохоронного, екологічного та громадського середовища»

по  галузі: «Екологія» Доповнення Проєкт №21 «Розроблення та затвердження Місцевого плану управління відходами Петропавлівської селищної територіальної громади»

	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	2.3.2. Підвищення екологічної безпеки громади, поліпшення системи збору та утилізації ТПВ, впровадження розподільчого збору ТПВ

	Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт)
	21. «Розроблення та затвердження Місцевого плану управління відходами Петропавлівської селищної територіальної громади»

	Мета та завдання Проєкту
	Мета Проєкту – 
Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів, посилення можливостей розвитку території, яка потребують державної підтримки.
Створення екологічно-привабливого історико-культурного регіону, затишної і комфортної території для проживання населення, створення нового привабливого обличчя громади чистого довкілля.
      Покращення стану поводження з ТПВ в громаді.
Завдання Проєкту – 
Розробити та затвердити Місцевий план управління відходами Петропавлівської селищної територіальної громади


	Територія, на яку проєкт матиме вплив реалізація Проєкту
	Петропавлівська  селищна територіальна громада


	Цільові групи Проєкту
	Петропавлівська  селищна територіальна громада

	Опис проблеми Проєкту
	На виконання п.2 постанови КМУ «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження місцевих планів управління відходами» від 05.09.2023 № 947, громада планує:  
Розробити та затвердити «Місцевий план управління відходами Петропавлівської селищної територіальної громади» для встановлення станції сортування ТПВ, покращення природи та довкілля, проведення моніторингу екологічного рівня.
Проблема стосується рівня екологічної культури мешканців громади щодо сортування сміття, а також стосується забруднення підземних вод і чистого повітря, які життєво необхідні для мешканців громади. 
Громаді необхідно якомога швидше зменшити негативний вплив шкідливих речовин на довкілля, а саме:
· провести агітаційну роботу серед мешканців громади щодо сортування сміття;
· встановити сортувальну станцію сміття, для зменшення кількості твердих побутових відходів, а також зменшення кількості тяжких металів та шкідливих речовин в підземних водах;
· за рахунок сортування можливе розділення та належна утилізація особливо небезпечних відходів.
Даний проєкт потрібен для зниження негативного впливу забруднення навколишнього середовища, усунення небезпеки забруднення для мешканців громади, флори і фауни. 
Зменшення накопичення шкідливих відходів в грунтових водах, які шкодять здоров'ю жителів.

	Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту 
	
Проєкт передбачає пошук організацій (підприємств, які мають сертифікати, ліцензії на виконання цих робіт) для розробки «Місцевий план управління відходами Петропавлівської селищної територіальної громади»

	Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту 
	Наближення стандартів громади до провідних європейських міст та громад.
Покращення екологічного стану навколишнього середовища нашої громади, зокрема зниження забруднення грунтових вод та повітря.
Підняття рівня екологічної культури мешканців громади шляхом агітації сортування сміття
Підвищення енергоефективності управління відходами.
 Даний проєкт суттєво вирішить проблему утилізації побутових відходів для громади.
Застосування енергозбережних технологій та обладнання.
Зниження рівня забруднення повітря та води шкідливими речовинами.

	Основні заходи Проєкту 
	Розроблення  «Місцевого плану управління відходами Петропавлівської селищної територіальної громади» (організація, підприємство, які мають сертифікати, ліцензії на виконання цих робіт) за рахунок місцевого бюджету

	Термін реалізації Проєкту  (роки)
	2025-2027

	Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн
	2025
	2026
	2027
	Разом

	Усього, у т.ч.:
	
	400,0
	
	400,0

	Державний бюджет, у т.ч:
	
	
	
	

	Державний фонд регіонального розвитку
	
	
	
	

	Обласний бюджет
	
	
	
	

	Місцевий бюджет
	
	400,0
	
	400,0

	Інші джерела (кошти підприємств,  інвестори)
	
	
	
	

	Ключові потенційні учасники Проєкту 
	Петропавлівська селищна територіальна громада,  інвестори, (організація, підприємство, які мають сертифікати, ліцензії на виконання цих робіт)




Стратегія розвитку. 
Операційна ціль 2.3. «Формування безпечного природоохоронного, екологічного та громадського середовища»

По галузі: «Цивільний захист»  Проєкт №26  замінити на № 23, зі змінами, виготовлено ПКД

	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	2.3.3.  Підвищення громадської безпеки мешканців громади 

	Назва Проєкту розвитку – (далі Проєкт)
	23. Будівництво (встановлення) місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій на території Петропавлівської селищної територіальної громади

	Мета та завдання Проєкту

	Мета проекту-
Забезпечення своєчасного оповіщення органів управління, сил цивільного захисту та населення територіальної громади шляхом створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення органів управління та інформування населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.
Завдання- 
Створення і підтримання у постійній готовності місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення органів управління та інформування населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій воєнного, соціального, техногенного і природного характеру.

	Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту
	Петропавлівська селищна територіальна громада

	Цільові групи Проєкту
	Сектор з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення, 57 ДПРЧ 10 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, відділення поліції № 4 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області 

	Опис проблеми

	На теперішній час система оповіщення органів управління цивільного захисту та населення територіальної громади відсутня, в смт. Петропавлівка встановлено лише 1 електросирену, яку чути в радіусі 1,0 км, підрозділом ДФ ПАТ «Укртелеком» у 2020 році припинено надання послуг проводового радіомовлення, проведено демонтаж станційного обладнання, гучномовці  на території громади відсутні.
Така ситуація призводить до неможливості оповіщення органів управління, сил цивільного захисту та населення громади у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

	Очікувані кількісні результати від реалізації  Проєкту 
	Отримають своєчасне оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій населені пункти Петропавлівської територіальної громади (смт. Петропавлівка, смт. Залізничне, с. Самарське, с.Лугове, с. Васюківка, с. Лозове, с. Росішки, с. Роздори)  з чисельністю населення  10 090 осіб.

	Очікувані якісні результати від реалізації  Проєкту 
	Функціонування автоматизованої системи централізованого оповіщення органів управління та інформування населення Петропавлівської територіальної громади дасть можливість гарантованого, оперативного та своєчасного оповіщення органів управління, сил цивільного захисту та населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, зменшення кількості можливих втрат серед населення.

	Основні  заходи Проєкту

	Виготовлено ПКД ТОВ «БУДПРОЄКТЦЕНТР», Експерний звіт  ТОВ «ЕКОЕКСПЕРТИЗА», Львівська область м.Стрий, реєстраційний номер ЕХ01:4012-9975-2851-9877, експертний звіт №28/1547Е-06/24 від 28.06.2024
Проведення тендерних процедур, визначення підрядника (організацію) який буде виконувати дані роботи (що має відповідну ліцензію на виконання даних робіт)
Виконання комплексу робіт з:
- монтування апаратури прийому сигналів та інформації від територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення,
-   створення автоматизованого робочого місця, 
-  створення системи автоматизованого виклику, місцевого пульту керування оповіщенням, блоку оповіщення, з можливістю формування та редагування текстів оповіщення, вибіркової передачі сигналів, команд та інформації до отримувачів.
Встановлення мережі сигнально – гучномовних пристроїв на території усіх населених пунктів територіальної громади з технічними характеристиками, що забезпечують впевнений прийом сигналів оповіщення населенням.
Забезпечення апаратури і технічних засобів оповіщення резервним джерелом електроживлення.

	Термін реалізації Проєкту  (роки)

	
2025-2026  

	Обсяг фінансування  Проєкту (орієнтовний), тис.грн
	2025
	2026
	2027
	Разом

	Усього, у т.ч.:
	2 880,4
	
	
	2 880,4

	Державний бюджет, у т.ч:
	
	
	
	

	ДФРР
	
	
	
	

	Обласний бюджет
	
	
	
	

	Місцевий бюджет
	2 880,4
	
	
	2 880,4

	Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди, ін.)
	
	
	
	

	Ключові потенційні учасники проєкту 
	Петропавлівська територіальна громада, населення громади.




Стратегія розвитку. 
Операційна ціль 2.3. «Формування безпечного природоохоронного, екологічного та громадського середовища»

По галузі «Цивільний захист», «Освіта» Проєкт №27 замінити на №24, зі змінами, виготовлено ПКД  

	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	2.3.3.  Підвищення громадської безпеки мешканців громади

	Назва Проєкту розвитку – (далі Проєкт)

	24. Нове будівництво захисної спруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) Петропавлівського ЗДО (ясла-садок) №1 "Барвінок" Петропавлівської селищної ради за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с-ще Петропавлівка, вул. Миру, буд.73"

	Мета та завдання Проєкту

	Мета, завдання  проекту-
Забезпечення закладу дошкільної освіти захисною спорудою цивільного захисту, створення безпечного освітнього середовища для вихованців та місця праці працівників закладу.

	Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту 
	Петропавлівська селищна територіальна громада, Петропавлівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 «Барвінок» Петропавлівської селищної ради

	Цільові групи Проєкту
	Петропавлівська селищна територіальна громада

	Опис проблеми

	На даний час у Петропавлівському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 «Барвінок» Петропавлівської селищної ради відсутнє укриття цивільного захисту. 
В умовах воєнного часу функціонування навчальних закладів у режимі офлайн неможливе без облаштованого за всіма вимогами законодавства  укриття цивільного захисту. 
Відповідно до норм законодавства необхідно забезпечити працівників та учнів закладу освіти засобами колективного захисту (об'єктами фонду захисних споруд),  кожен заклад освіти в воєнний або надзвичайний стан має бути облаштований відповідними спорудами цивільного захисту. 
В період дії воєнного стану нарощування фонду захисних споруд здійснюється шляхом  будівництва споруд або облаштування найпростіших укриттів.
В зв’язку з цим необхідне будівництво захисної  споруди для закладу дошкільної освіти, створення безпечного освітнього середовища для вихованців та місць праці для працівників закладу.

	Очікувані кількісні результати від реалізації  Проєкту 
	107 вихованців та 25 працівників закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 «Барвінок» Петропавлівської селищної ради матимуть  безпечний простір для навчання і перебування працівників закладу у небезпечний період.

	Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту 
	Забезпечення надійності та безпеки виховного процесу, монтаж або будівництво укриття цивільного захисту, приведення до виконання норм чинного законодавства (обладнання для безперервного перебування людей впродовж не менше 48 годин). 

	Основні  заходи Проєкту

	Виготовлено ПКД ПП «ЮА ІНЖИНІРИНГ»» м.Чернігів,
Експертний звіт  ТОВ «РЕМБУДКОНСАЛТІНГ», м.Київ, реєстраційний номер ЕХ01:9575-8446-7683-0855, Експертний звіт №1063/24-РБК/ЕЗ від 12.11.2024 року.
проведення тендерних процедур,
укладення договору з переможцем тендеру,
будівництво захисної споруди, монтажні роботи, встановлення електроосвітлення та інших відповідних норм  укриття для перебування дітей та працівників закладу під час небезпеки

	Термін реалізації Проєкту  (роки)
	
2025-2026  

	Обсяг фінансування  Проєкту (орієнтовний), тис.грн
	2025
	2026
	2027
	Разом

	Усього, у т.ч.:
	
	54 000,0
	
	54 000,0

	Державний бюджет, у т.ч:
	
	48 600,0
	
	48 600,0

	Державний фонд регіонального розвитку
	
	48 600,0
	
	48 600,0

	Обласний бюджет
	
	
	
	

	Місцевий бюджет
	
	5 400,0
	
	5 400,0

	Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди, ін.)
	
	
	
	

	Ключові потенційні учасники проєкту 
	Петропавлівська селищна територіальна громада, Петропавлівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 «Барвінок» Петропавлівської селищної ради, населення громади.



Стратегія розвитку. 
Операційна ціль 2.3. «Формування безпечного природоохоронного, екологічного та громадського середовища»

По галузі «Цивільний захист», «Освіта» проєкт №25  «Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 700 осіб навчального закладу загальної середньої освіти Петропавлівський ліцей №1 Петропавлівської селищної ради»

	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	2.3.  Підвищення громадської безпеки мешканців громади

	Назва Проєкту розвитку – (далі Проєкт)

	25. «Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 700 осіб навчального закладу загальної середньої освіти Петропавлівський ліцей №1 Петропавлівської селищної ради»

	Мета та завдання Проєкту

	Мета проєкту -
Створення сучасного укриття подвійного призначення на території Петропавлівського ліцею №1 для забезпечення надійного захисту учасників освітнього процесу та жителів громади в умовах надзвичайних ситуацій і воєнних загроз, а також використання споруди у мирний час для освітніх та громадських потреб.
Завдання проєкту -
Забезпечити безпечні умови перебування учнів та працівників закладу освіти шляхом облаштування захисної споруди, що відповідає вимогам цивільного захисту

	Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту 
	Петропавлівська селищна територіальна громада, Петропавлівський ліцей №1 Петропавлівської селищної ради, жителі громади

	Цільові групи Проєкту
	Петропавлівська селищна територіальна громада

	Опис проблеми

	· Петропавлівський ліцей №1 не має протирадіаційного укриття, яке відповідало б вимогам чинного законодавства.
Існуюче підвальне приміщення не відповідає нормам цивільного захисту: відсутня герметизація, належна вентиляція, санітарні вузли, система резервного енергопостачання.
У разі повітряної тривоги чи надзвичайної ситуації учні, педагоги та мешканці громади змушені перебувати у непристосованих для тривалого перебування приміщеннях, що створює пряму загрозу їхньому життю та здоров’ю.
В умовах воєнного стану особливо гостро постала проблема захисту дітей та працівників освіти, адже саме заклади освіти є місцем постійного перебування великої кількості людей.
Відповідно до законодавства, кожен заклад освіти повинен бути обладнаний сховищем або протирадіаційним укриттям, однак на території громади таких споруд немає.
Таким чином, відсутність сучасного укриття унеможливлює забезпечення належного рівня безпеки для понад 700 учнів та працівників ліцею, а також мешканців прилеглої території, які могли б скористатися захисною спорудою у разі небезпеки.

	Очікувані кількісні результати від реалізації  Проєкту 
	450 учнів та 60 працівників Петропавлівського ліцею №1 Петропавлівської селищної ради матимуть  безпечний простір для навчання і перебування працівників закладу у небезпечний період.

	Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту 
	Підвищення рівня безпеки учасників освітнього процесу – створення належних умов для захисту учнів, педагогічних працівників та персоналу ліцею від наслідків надзвичайних ситуацій і воєнних дій.
Формування відчуття захищеності у батьків та дітей, що сприятиме зростанню довіри до освітнього закладу та громади в цілому.
Забезпечення відповідності закладу вимогам законодавства України у сфері цивільного захисту та охорони праці.
Покращення психологічного клімату в закладі освіти, адже наявність сучасного укриття зменшить рівень стресу під час тривог.
Можливість багатофункціонального використання споруди у мирний час – як додаткового простору для освітніх, спортивних та культурних заходів.
Підвищення рівня готовності громади до надзвичайних ситуацій шляхом створення укриття, яким зможуть користуватися не лише учні та працівники, але й жителі навколишніх територій.
Зміцнення соціальної згуртованості громади, оскільки реалізація проєкту стане прикладом турботи влади про безпеку населення.

	Основні  заходи Проєкту

	Підготовчий етап
Проведення обстеження території для визначення місця розташування укриття.
Розроблення проєктно-кошторисної документації.
Отримання дозвільної документації та погоджень відповідних органів.
· Будівельно-монтажні роботи
Земляні роботи та закладання фундаменту.
Зведення несучих конструкцій (залізобетонні стіни, перекриття, перегородки).
Монтаж герметичних дверей і аварійних виходів.
Виконання робіт з гідроізоляції та вогнезахисту.
· Інженерне забезпечення
Встановлення системи вентиляції з фільтрацією повітря.
Монтаж системи електропостачання (основної та резервної).
Облаштування водопостачання та каналізації.
Установка системи освітлення (робочого та аварійного).
Підключення засобів зв’язку та сигналізації.
· Облаштування приміщень укриття
Встановлення сидячих місць та обладнання для тривалого перебування людей.
Обладнання санітарних вузлів (у тому числі для маломобільних груп).
Організація місць для зберігання запасів води та першої необхідності.
Облаштування інклюзивного доступу (пандуси, спеціальні двері, поручні).
· Функціональне використання в мирний час
Оснащення приміщень для проведення навчальних, спортивних та культурних заходів.
Організація багатофункціональних залів з мобільними перегородками та меблями.
· Завершальний етап
Проведення приймальних випробувань і перевірки відповідності будівельним та безпековим нормам.
Навчання персоналу закладу користуванню укриттям.
Офіційне введення об’єкта в експлуатацію.

	Термін реалізації Проєкту  (роки)
	
2026-2028  

	Обсяг фінансування  Проєкту (орієнтовний), тис.грн
	2026
	2027
	2028
	Разом

	Усього, у т.ч.:
	1 500,0
	66 750,0
	66 750,0
	135 000,0

	Державний бюджет, у т.ч:
	
	60 750,0
	60 750,0
	121 500,0

	Державний фонд регіонального розвитку
	
	
	
	

	Обласний бюджет
	
	
	
	

	Місцевий бюджет
	1 500,0
	6 000,0
	6 000,0
	13 500,0

	Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди, ін.)
	
	
	
	

	Ключові потенційні учасники проєкту 
	Петропавлівська селищна територіальна громада, Петропавлівський ліцей №1 Петропавлівської селищної ради, населення громади.




Стратегія розвитку. 
Операційна ціль 3.1. Петропавлівська громада – територія якісних публічних послуг. Підвищення якості послуг. Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій
По галузі «КУЛЬТУРА» новий проєкт №37, виготовлено ПКД 

	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	3.1.1. Підвищення якості медичних, освітніх, соціальних, адміністративних та культурних послуг, покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають  (культура)

	Назва Проєкту розвитку – (далі Проєкт)

	37. «Реконструкція мереж теплопостачання в будівлі КЗ «Петропавлівський будинок культури» Петропавлівської селищної ради, за адресою :  Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Петропавлівка, вул. Героїв України, 70»

	Мета та завдання Проєкту

	Мета проєкту-
Забезпечити надійне, енергоефективне та безпечне теплопостачання у будівлі КЗ «Петропавлівський селищний будинок культури» шляхом реконструкції існуючих мереж теплопостачання, що сприятиме створенню комфортних умов для відвідувачів і працівників, а також зниженню витрат на енергоносії.
Завдання проєкту-
У КЗ «Петропавлівський селищний будинок культури» створити стабільне функціонування як культурного центру громади

	Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту 
	
Петропавлівська селищна територіальна громада, КЗ «Петропавлівський селищний будинок культури»

	Цільові групи Проєкту
	Мешканці Петропавлівської селищної територіальної громади,  відвідувачі культурно-освітніх та мистецьких заходів у будинку культури.
Творчі колективи та гуртки (діти, молодь, дорослі), які займаються у закладі та потребують комфортних умов для репетицій і виступів.

	Опис проблеми

	Будівля КЗ «Петропавлівський селищний будинок культури» є центральним осередком культурного життя громади, місцем проведення творчих, освітніх та соціальних заходів. Проте існуючі мережі теплопостачання знаходяться у зношеному стані, що призводить до значних теплових втрат, нестабільного температурного режиму в приміщеннях та високих витрат на опалення. У холодний період року відвідувачі та працівники змушені перебувати в умовах недостатнього тепла, що негативно позначається на якості проведення культурних заходів, рівні комфорту та безпеки.
Відсутність якісного та енергоефективного теплопостачання обмежує можливість проведення заходів у зимовий період, знижує відвідуваність та створює ризики подальшого погіршення технічного стану будівлі. Це, у свою чергу, негативно впливає на доступ мешканців громади до культурних і освітніх послуг.
 Реалізація проєкту з реконструкції мереж теплопостачання дозволить вирішити проблему неналежних умов перебування у будівлі та забезпечить її стабільне функціонування як культурного центру громади.


	Очікувані кількісні результати від реалізації  Проєкту 
	· Реконструювати внутрішні мережы теплопостачання (кількість уточнюється після технічних розрахунків).
· Забезпечити стабільне опалення 100 % приміщення будівлі КЗ «Петропавлівський селищний будинок культури».
· Поліпшити умови перебування для близько 500 мешканців громади, які щорічно відвідують заходи в закладі.
· Створитиі належні умови праці для 10 працівників закладу -   
· Зниження теплових втрат на 20–30 % у порівнянні з існуючим станом.
· Зменшити  витрати на енергоносії на 15–20 %.
· проведення щонайменше 50 культурно-освітніх заходів на рік у комфортних умовах

	Очікувані якісні результати від реалізації  Проєкту 

	· Створення належних умов для проведення культурних, освітніх та соціальних заходів у будь-який період року.
· Підвищення енергоефективності та зменшення негативного впливу на довкілля завдяки зниженню споживання енергоносіїв.
· Сприяння розвитку громади як культурного та соціального центру, зміцнення її соціальної згуртованості.

	Основні  заходи Проєкту

	Виготовлено ПКД ТОВ «СІЧЕСЛАВАГРОМОНТАЖ».
Експертна оцінка (позитивна) ТОВ «УК ЕКСПЕРТИЗА» м.Тернопіль  реєстраційний номер №07/2347-10/24.
Проведення технічного обстеження існуючих мереж теплопостачання та визначення обсягів робіт для реконструкції.
· Розробка детального проекту модернізації мереж з урахуванням енергоефективних технологій та сучасних матеріалів.
· Демонтаж зношених ділянок трубопроводів, радіаторів та обладнання системи опалення.
· Монтаж нових мереж теплопостачання, встановлення сучасних радіаторів, запірної арматури та енергоефективних вузлів.
· Пуско-налагоджувальні роботи та тестування системи теплопостачання для забезпечення її стабільної та безпечної роботи.
· Інформаційно-роз’яснювальна робота серед працівників та користувачів будинку культури щодо оптимального використання нової системи.
· Моніторинг та оцінка ефективності реконструйованої системи після завершення робіт (контроль енергоспоживання, температурного режиму та комфорту перебування)

	Термін реалізації Проєкту  (роки)

	
2026-2028

	Обсяг фінансування  Проєкту (орієнтовний), тис.грн
	2026
	2027
	2028
	Разом

	Усього, у т.ч.:
	2 066,1
	
	
	2 066,1

	Державний бюджет, у т.ч:
	
	
	
	

	Державний фонд регіонального розвитку
	
	
	
	

	Обласний бюджет
	
	
	
	

	Місцевий бюджет
	2 066,1
	
	
	2 066,1

	Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди,  ін.)
	
	
	
	

	Ключові потенційні учасники проєкту 
	Петропавлівська селищна рада , підрядні організації, які мають ліцензію на виконання таких робіт




Стратегія розвитку.
Операційна ціль 3.1. Петропавлівська громада – територія якісних публічних послуг. Підвищення якості послуг. Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій
По галузі «КУЛЬТУРА» новий проєкт №38. 

	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	3.1.1. Підвищення якості медичних, освітніх, соціальних, адміністративних та культурних послуг, покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають (культура)

	Назва Проєкту розвитку – (далі Проєкт)

	38. «Установка системи пожежної сигналізації, системи керування евакуювання в КЗ «Петропавлівський будинок культури» Петропавлівської селищної ради, за адресою :  Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Петропавлівка, вул. Героїв України, 70»

	Мета та завдання Проєкту

	Мета проєкту:
        Забезпечення безпечних умов перебування відвідувачів та працівників КЗ «Петропавлівський будинок культури» шляхом встановлення сучасної системи пожежної сигналізації та системи керування евакуюванням, що дозволить своєчасно виявляти пожежу, оперативно інформувати людей про небезпеку та організовано здійснювати евакуацію
 Завдання проєкту:
       Закупити та встановити систему пожежної сигналізації відповідно до вимог чинних норм і стандартів.
Підвищити рівень пожежної безпеки об’єкта та зменшити ризики для життя і здоров’я людей

	Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту 
	      Реалізація проєкту матиме вплив на територію Петропавлівської селищної ради, зокрема на будівлю та прилеглу територію КЗ «Петропавлівський селищний будинок культури».
Непрямий вплив поширюватиметься на всю громаду, оскільки забезпечення безпеки в установі культури підвищить рівень захищеності населення під час проведення масових заходів, культурних подій та занять.


	Цільові групи Проєкту
	Працівники КЗ «Петропавлівський селищний будинок культури» – забезпечення безпечних умов праці.
Відвідувачі закладу культури (мешканці громади, діти, молодь, люди похилого віку) – підвищення рівня безпеки під час проведення культурно-мистецьких та громадських заходів.
Творчі колективи, гуртки та об’єднання – можливість безпечної організації репетицій, виступів та занять

	Опис проблеми

	Комунальний заклад «Петропавлівський селищний будинок культури» є головним центром культурного та громадського життя Петропавлівської громади. Тут регулярно проводяться масові заходи, концерти, репетиції, гурткова робота, зустрічі мешканців. Щоденно заклад відвідують діти, молодь, люди похилого віку, творчі колективи та громадські організації.
Однак на сьогодні будинок культури не обладнаний сучасною системою пожежної сигналізації та системою керування евакуювання. У разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації існує високий ризик загрози життю і здоров’ю відвідувачів та працівників. Відсутність технічних засобів для своєчасного оповіщення людей та організованого виходу з приміщення унеможливлює швидке реагування, що може призвести до тяжких наслідків.
Така ситуація створює суттєву проблему безпеки, яка стримує повноцінне функціонування закладу та не відповідає вимогам законодавства України у сфері пожежної безпеки.

	Очікувані кількісні результати від реалізації  Проєкту 
	Встановлення системи пожежної сигналізації у приміщенні КЗ «Петропавлівський селищний будинок культури» (1 об’єкт).
Встановлення системи керування евакуювання (1 об’єкт).
Створення безпечних умов перебування для понад 400 мешканців громади, які відвідують культурні заходи протягом року.
Підвищення рівня пожежної безпеки у приміщенні загальною площею  1565,6 м².

	Очікувані якісні результати від реалізації  Проєкту 

	Забезпечення своєчасного виявлення пожежонебезпечних ситуацій та оперативного реагування.
Формування у населення почуття захищеності та довіри до органів місцевого самоврядування.
Створення умов для безперебійного функціонування закладу та проведення культурних, освітніх і громадських заходів.
Відповідність будівлі сучасним вимогам пожежної безпеки та чинному законодавству України.
Підвищення рівня готовності громади до дій у надзвичайних ситуаціях.

	Основні  заходи Проєкту

	Закупівля необхідного обладнання та матеріалів для встановлення системи пожежної сигналізації та системи керування евакуювання.
Виконання монтажних робіт із встановлення систем пожежної сигналізації та керування евакуювання.
Проведення пусконалагоджувальних робіт та тестування обладнання.
Навчання персоналу закладу правилам користування системами та діям у разі надзвичайних ситуацій.
Введення системи пожежної сигналізації та системи керування евакуювання в експлуатацію.

	Термін реалізації Проєкту  (роки)

	
2025-2027

	Обсяг фінансування  Проєкту (орієнтовний), тис.грн
	2025
	2026
	2027
	Разом

	Усього, у т.ч.:
	237,2
	
	
	237,2

	Державний бюджет, у т.ч:
	
	
	
	

	Державний фонд регіонального розвитку
	
	
	
	

	Обласний бюджет
	
	
	
	

	Місцевий бюджет
	237,2
	
	
	237,2

	Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди,  ін.)
	
	
	
	

	Ключові потенційні учасники проєкту 
	Петропавлівська селищна рада , підрядні організації, які мають ліцензію на виконання таких робіт. 



Стратегія розвитку.
Операційна ціль 3.1. Петропавлівська громада – територія якісних публічних послуг. Підвищення якості послуг. Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій

По галузі «Охорона здоров’я»
Проєкт №46 (новий проєкт), виготовлено ПКД «Капітальний ремонт даху 3-поверхової будівлі «КП «Петропавлівської ЦЛ ПСР», за адресою: смт.Петропавлівка вул.Миру,102. Коригування»

	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	3.1.1. Підвищення якості медичних, освітніх, соціальних, адміністративних та культурних послуг, покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають (Охорона здоров’я)

	Назва Проєкту розвитку – (далі Проєкт)

	46. «Капітальний ремонт даху 3-поверхової будівлі «КП «Петропавлівської ЦЛ ПСР», за адресою: смт.Петропавлівка вул.Миру,102. Коригування»

	Мета та завдання Проєкту

	Мета: 
Покращення якості надання медичних послуг у Петропавлівській центральній лікарні 
 Завдання: 
Покращення умов перебування у приміщеннях КП «Петропавлівська центральна лікарня» для відвідувачів та умов праці для персоналу. Запровадження енергозбереження та енергоефективності будівлі лікарні. Підвищення рівня задоволеності громадян медичними послугами. 

	Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту 
	Петропавлівська селищна територіальна громада та сусідні територіальні громади -  Брагинівська сільська територіальна громада, Українська сільська територіальна громада.

	Цільові групи Проєкту
	Населення Петропавлівської , Української та Брагинівської громад..

	Опис проблеми

	На території Петропавлівської громади мешкають 10,1 тис. осіб, які користуються послугами КНП «Петропавлівська центральна лікарня Петропавлівської селищної ради» (далі – Петропавлівська лікарня). 
Населення суміжних громад Української (2,5 тис. осіб) та Брагинівської (2,7 тис. осіб) також отримують медичні послуги у Петропавлівській лікарні. Будівля Петропавлівської лікарні потребує капітального ремонту – внутрішнього та зовнішнього, заміни покрівлі, систем електропостачання, водопостачання та водовідведення, опалення, облаштування зручними пандусами, утеплення, запровадження системи енергозбереження, облаштування прибудинкової території.  

	Очікувані кількісні результати від реалізації  Проєкту 
	Зношена стара покрівля лікарні, потребує повного капітального ремонту

	Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту 
	Зростання рівня задоволеності громадян якістю медичних послуг, зростання задоволеності населення умовами проживання  у громаді, 

	Основні  заходи Проєкту

	Виготовлено проєктно-кошторисну документацію та експертизу проєкту для «Капітального ремонту даху 3-поверхової будівлі «КП «Петропавлівської ЦЛ ПСР», за адресою: смт.Петропавлівка вул.Миру,102. Коригування».
м.Дніпро (2023) ПП «Проєкт-Агро» ПА-280/23(29/1-11-21) на суму 9742,625 тис.грн., в т.ч:
· Об’єкти основного призначення Капітальний ремонт даху 3-поверхової будівлі «КП «Петропавлівської ЦЛ ПСР» - 7146,369 тис.грн.(витрати глава 1-12)
· Кошторисний прибуток 139,183 тис.грн.
· Кошти на покриття одм. Витрат будівельних організацій 70,774 тис.грн.
· Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва 171,513 тис.грн.
· Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами – 571,216 тис.грн.
· ПДВ – 1595,570 тис.грн.
· Виконання робіт на послуги з розробки ПКД -48,0 тис.грн.
(Проектно-вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд 182,960 тис.грн).Проєкт планується впровадити за рахунок клштів державного (Програм  відновлення) та місцевого бюджету.

	Термін реалізації Проєкту  (роки)

	
2026-2028

	Обсяг фінансування  Проєкту (орієнтовний), тис.грн
	2026
	2027
	2028
	Разом

	Усього, у т.ч.:
	9 750,0
	
	
	9 750,0

	Державний бюджет, у т.ч:
	9 000,0
	
	
	9 000,0

	Державний фонд регіонального розвитку
	9 000,0
	
	
	9 000,0

	Обласний бюджет
	
	
	
	

	Місцевий бюджет
	750,0
	
	
	750,0

	Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди, ін.)
	
	
	
	

	Ключові потенційні учасники проєкту 
	Петропавлівська селищна рада, КНП «Петропавлівська центральна лікарня Петропавлівської селищної ради»



Стратегія розвитку.
Операційна ціль 3.1. Петропавлівська громада – територія якісних публічних послуг. Підвищення якості послуг. Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій

По галузі «Охорона здоров’я» Проєкт №47 новий проєкт, виготовлено ПКД «Реконструкція тепломеханічної частини котельні з заміною двох твердотопливних котлів: котельня КП «Петропавлівська ЦЛ ПСР» за адресою: Дніпропетровська область Синельниківський район, с-ще Петропавлівка, вул.Миру буд.102»
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	3.1.1. Підвищення якості медичних, освітніх, соціальних, адміністративних та культурних послуг, покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають (Охорона здоров’я)

	Назва Проєкту розвитку – (далі Проєкт)

	47. «Реконструкція тепломеханічної частини котельні з заміною двох твердотопливних котлів: котельня КП «Петропавлівська ЦЛ ПСР» за адресою: Дніпропетровська область Синельниківський район, с-ще Петропавлівка, вул.Миру буд.102»

	Мета та завдання Проєкту

	Мета: Покращення якості надання медичних послуг у Петропавлівській центральній лікарні 
 Завдання: Покращення умов перебування у приміщеннях КП «Петропавлівська центральна лікарня» для відвідувачів та умов праці для персоналу. Запровадження енергозбереження та енергоефективності будівлі лікарні. Підвищення рівня задоволеності громадян медичними послугами. 

	Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту 
	Петропавлівська селищна територіальна громада та сусідні територіальні громади -  Брагинівська сільська територіальна громада, Українська сільська територіальна громада.

	Цільові групи Проєкту
	Населення Петропавлівської , Української та Брагинівської громад..

	Опис проблеми

	На території Петропавлівської громади мешкають 10,1 тис. осіб та ВПО 2000 осіб, які користуються послугами КНП «Петропавлівська центральна лікарня Петропавлівської селищної ради» (далі – Петропавлівська лікарня). 
А також населення суміжних громад Української (2,5 тис. осіб) та Брагинівської (2,7 тис. осіб) отримують медичні послуги у Петропавлівській лікарні. Будівля котельні Петропавлівської лікарні потребує реконструкції 
тепломеханічної частини котельні з заміною двох твердотопливних котлів.  

	Очікувані кількісні результати від реалізації  Проєкту 
	Реконструкція системи опалення забезпечить надання якісних медичних послуг.
Скорочення фінансових витрат Петропавлівської лікарні на оплату за використання енергоносіїв на 40%.

	Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту 
	Зростання рівня задоволеності громадян якістю медичних послуг, зростання задоволеності населення умовами проживання  у громаді, 

	Основні  заходи Проєкту

	За рахунок коштів місцевого бюджету (надано фінансову підтримку КП  «Петропавлівська ЦЛ ПСР» згідно місцевої Програми), ТОВ НВП «Січеславагромантаж» у 2024 році виготвлено  Робочий проєкт №55/2024.005-ПЗ «Реконструкція тепломеханічної частини котельні з заміною двох твердотопливних котлів: котельня КП «Петропавлівська ЦЛ ПСР» за адресою: Дніпропетровська область Синельниківський район, с-ще Петропавлівка, вул.Миру буд.102», (згідно договору №03-24-РП м.Дніпро від 10.06.2024 року),
· Планується включити проєкт до співфінансування із державного бюджету, або міжнародних коштів.


	Термін реалізації Проєкту  (роки)

	
2026-2028  

	Обсяг фінансування  Проєкту (орієнтовний), тис.грн
	2026
	2027
	2028
	Разом

	Усього, у т.ч.:
	
	8 578,0
	
	8 578,0

	Державний бюджет, у т.ч:
	
	7 720,2
	
	7 720,2

	Державний фонд регіонального розвитку
	
	7 720,2
	
	7 720,2

	Обласний бюджет
	
	
	
	

	Місцевий бюджет
	
	857,80
	
	857,80

	Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди, ін.)
	
	
	
	

	Ключові потенційні учасники проєкту 
	Петропавлівська селищна рада, КНП «Петропавлівська центральна лікарня Петропавлівської селищної ради»



Стратегія розвитку.
Операційна ціль 3.1. Петропавлівська громада – територія якісних публічних послуг. Підвищення якості послуг. Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій

По галузі «ОСВІТА», (доповнення), виготовлено ПКД проєкт № 52 «Капітальний ремонт покрівлі будівлі спального корпусу Петропавлівського ліцею №2 Петропавлівської селищної ради за адресою: вул.Соборна, №23, смт. Петропавлівка Дніпропетровська область "Коригування"
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	3.1.1. Підвищення якості медичних, освітніх, соціальних, адміністративних та культурних послуг, покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають  (Освіта)

	Назва Проєкту розвитку – (далі Проєкт)
	52.  Капітальний ремонт покрівлі будівлі спального корпусу Петропавлівського ліцею №2 Петропавлівської селищної ради за адресою: вул.Соборна, №23, смт. Петропавлівка Дніпропетровська область "Коригування"

	Мета та завдання Проєкту

	Мета – Формування єдиного освітнього, інформаційного, культурного простору на території громади.
Розвиток людського капіталу.
Завдання – Розвиток громади (освітня сфера життєдіяльності громади),
Створення комфортних та безпечних умов перебування дітей в приміщенні спального копусу Петропавлівського ліцею №2 в селищі  Петропавлівка


	Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту 
	Петропавлівська селищна територіальна громада,
 Петропавлівський ліцей №2 Петропавлівської селищної ради

	Цільові групи Проєкту
	Учні ліцею, які користуються спальним корпусом (мешканці з віддалених населених пунктів).
Батьки учнів, які отримають впевненість у безпечних і належних умовах проживання їхніх дітей.
Педагогічні та обслуговуючі працівники ліцею, що працюватимуть у більш комфортних та безпечних умовах.
Громада в цілому, оскільки модернізація зменшить фінансове навантаження на місцевий бюджет через скорочення витрат на енергоносії.


	Опис проблеми

	Будівля спального корпусу Петропавлівського ліцею №2 Петропавлівської селищної ради побудована в 1984 році.
Покрівля навчального закладу виконана з азбестоцементних хвилястих листів та металочерепиці, яка з часом отримала дефекти, що ставлять під загрозу життя вихованців та працівників: відколи та тріщини, отвори в листах, відсутність потрібного напуску листів при укладанні, негерметичність примикань.
Цей проект планується заміною крокви та  старої покрівлі на нову із металочерепиці, забезпечить покращення матеріально-технічного стану закладу освіти, створить належні умови виховного процесу, зекономить енергоресурси.

	Очікувані кількісні результати від реалізації  Проєкту 
	252 дітей 1-4 класів та 104 працівники Петропавлівського ліцею №2 Петропавлівської селищної ради матимуть змогу отримати безпечний простір для навчання і перебування

	Очікувані якісні результати від реалізації  Проєкту 

	Створення безпечних та комфортних умов проживання для учнів ліцею.
 Підвищення рівня здоров’я та працездатності дітей завдяки кращому мікроклімату у приміщеннях.
 Зміцнення освітньої інфраструктури громади, що підвищить привабливість закладу освіти.
 Оптимізація використання коштів місцевого бюджету завдяки скороченню витрат на комунальні послуги.
 Підвищення рівня довіри з боку батьків та мешканців громади до місцевої влади та закладу освіти.
 Збереження і розвиток кадрового потенціалу ліцею, адже працівники працюватимуть у сучасних і комфортних умовах.

	Основні  заходи Проєкту

	Виготовлено ПКД ТОВ  «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА»  
Експертний ЗВІТ №240529-03/В  від 14.06.2024, потребує коригування.
Реєстраційний номер ЕХ01:0086-5169-5594-0485
проєкт «Капітальний ремонт покрівлі будівлі спального корпусу Петропавлівського ліцею №2 Петропавлівської селищної ради за адресою: вул.Соборна, №23, смт. Петропавлівка Дніпропетровська область "Коригування",
· проведення робіт

	Термін реалізації Проєкту  (роки)

	
2026-2028  

	Обсяг фінансування  Проєкту (орієнтовний), тис.грн
	2026
	2027
	2028
	Разом

	Усього, у т.ч.:
	1 972,3
	
	
	1 972,3

	Державний бюджет, у т.ч:
	
	
	
	

	Державний фонд регіонального розвитку
	
	
	
	

	Обласний бюджет
	
	
	
	

	Місцевий бюджет
	1 972,3
	
	
	1 972,3

	Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди, ін.)
	
	
	
	

	Ключові потенційні учасники проєкту 
	Петропавлівська селищна територіальна громада,
 Петропавлівський ліцей №2 Петропавлівської селищної ради





Стратегія розвитку.
Операційна ціль 3.1. Петропавлівська громада – територія якісних публічних послуг. Підвищення якості послуг. Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій

По галузі «ОСВІТА», (доповнення), виготовлено ПКД проєкт № 53 «Термомодернізація будівлі спального корпуса Петропавлівського ліцею 2 Петропавлівськоі селищної ради за адресою: вулиця Соборна, будинок 23, с-ще Петропавлівка, Синельниківського району, Дніпропетровської області»
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	3.1.1. Підвищення якості медичних, освітніх, соціальних, адміністративних та культурних послуг, покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають  (Освіта)

	Назва Проєкту розвитку – (далі Проєкт)
	53.  Термомодернізація будівлі спального корпуса Петропавлівського ліцею 2 Петропавлівськоі селищної ради за адресою: вулиця Соборна, будинок 23, с-ще Петропавлівка, Синельниківського району, Дніпропетровської області

	Мета та завдання Проєкту

	Мета – 
Забезпечення належних та безпечних умов для проживання і навчання учнів шляхом проведення капітального ремонту та термомодернізації будівлі спального корпусу Петропавлівського ліцею №2 Петропавлівської селищної ради, що сприятиме підвищенню енергоефективності, зменшенню витрат на комунальні послуги та покращенню якості освітнього середовища. 
Завдання – 
 Провести термомодернізацію  (капітальний ремонт) будівлі спального корпусу з урахуванням сучасних будівельних норм та стандартів безпеки.
 Виконати комплекс заходів з термомодернізації (утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей на енергоефективні, модернізація системи опалення, вентиляції та освітлення).
 Забезпечити безперебійне функціонування корпусу в осінньо-зимовий період та зменшити споживання енергоресурсів.
 Створити комфортні умови проживання для учнів, що потребують гуртожиткового/спального розміщення.
 Підвищити привабливість ліцею для учнів та їхніх батьків, забезпечивши якісну інфраструктуру.

	Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту 
	 Безпосередньо – с-ще Петропавлівка та громада Петропавлівської селищної ради

	Цільові групи Проєкту
	Учні ліцею, які користуються спальним корпусом (мешканці з віддалених населених пунктів).
Батьки учнів, які отримають впевненість у безпечних і належних умовах проживання їхніх дітей.
Педагогічні та обслуговуючі працівники ліцею, що працюватимуть у більш комфортних та безпечних умовах.
Громада в цілому, оскільки модернізація зменшить фінансове навантаження на місцевий бюджет через скорочення витрат на енергоносії.
 Органи місцевого самоврядування, які отримають приклад ефективного управління освітньою інфраструктурою.

	Опис проблеми

	Будівля спального корпусу Петропавлівського ліцею №2 перебуває у незадовільному технічному стані та не відповідає сучасним вимогам енергоефективності, безпеки й комфорту. Конструкції споруди зношені, фасади та покрівля не утеплені, вікна та двері старі й не герметичні, системи опалення та вентиляції застарілі. Це призводить до:
· значних тепловтрат та надмірного споживання енергоресурсів, що створює додаткове навантаження на бюджет громади;
· складнощів у забезпеченні оптимального температурного режиму для проживання учнів, особливо в осінньо-зимовий період;
· погіршення санітарно-гігієнічних умов, що негативно впливає на здоров’я та комфорт дітей;
· ризиків для безпеки учасників освітнього процесу через зношеність конструктивних елементів будівлі.
У таких умовах забезпечення якісного освітнього середовища та безпечного проживання учнів, які мешкають у спальному корпусі, є неможливим без проведення капітального ремонту та термомодернізації.
Реалізація проєкту дозволить не лише створити безпечні та комфортні умови проживання, а й зменшити витрати на енергоспоживання, що є надзвичайно важливим для ефективного використання коштів місцевого бюджету та підвищення привабливості ліцею для учнів і батьків.

	Очікувані кількісні результати від реалізації  Проєкту 
	Зменшення споживання теплової енергії щонайменше на 30–40% після проведення термомодернізації.
Зниження витрат на енергоносії орієнтовно на 20–25% на рік.
Поліпшення температурного режиму у приміщеннях (середня температура в осінньо-зимовий період підвищиться на 2–3°C).
Утеплення 100% фасаду та покрівлі будівлі.
Модернізація системи освітлення з використанням енергоощадних технологій (зниження споживання електроенергії на освітлення на 20–30%).
252 дітей 1-4 класів та 104 працівники Петропавлівського ліцею №2 Петропавлівської селищної ради матимуть змогу отримати безпечний простір для навчання і перебування Заміна 100% вікон і дверей на енергоефективні.

	Очікувані якісні результати від реалізації  Проєкту 

	· Створення безпечних та комфортних умов проживання для учнів ліцею.
· Підвищення рівня здоров’я та працездатності дітей завдяки кращому мікроклімату у приміщеннях.
· Зміцнення освітньої інфраструктури громади, що підвищить привабливість закладу освіти.
· Оптимізація використання коштів місцевого бюджету завдяки скороченню витрат на комунальні послуги.
· Підвищення рівня довіри з боку батьків та мешканців громади до місцевої влади та закладу освіти.
· Збереження і розвиток кадрового потенціалу ліцею, адже працівники працюватимуть у сучасних і комфортних умовах.
· Позитивний екологічний ефект завдяки зменшенню викидів СО₂ внаслідок зниження споживання енергоресурсів.

	Основні  заходи Проєкту

	1. Підготовчий етап
· проведення технічного обстеження будівлі;
· розробка проєктно-кошторисної документації;
· отримання необхідних погоджень та експертиз.
 2. Капітальний ремонт будівлі
· ремонт фундаменту, перекриттів та конструктивних елементів;
· заміна покрівлі з улаштуванням утеплення;
· ремонт внутрішніх приміщень (підлога, стіни, стелі, санвузли).
 3. Термомодернізація
· утеплення фасадів та горищних перекриттів;
· заміна вікон та дверей на енергоефективні;
· модернізація системи опалення (встановлення сучасних котлів/радіаторів/теплових пунктів);
· впровадження енергоощадного освітлення та вентиляції.
 4. Інженерні мережі та благоустрій
· модернізація електромереж, водопостачання та водовідведення;
· облаштування систем пожежної безпеки й сигналізації;
· благоустрій прилеглої території (доріжки, освітлення, озеленення).
 5. Організаційно-супровідні заходи
· технічний та авторський нагляд за виконанням робіт;
· проведення енергетичного аудиту після завершення робіт;
· інформаційне висвітлення реалізації проєкту для громади.

	Термін реалізації Проєкту  (роки)

	
2026-2028  

	Обсяг фінансування  Проєкту (орієнтовний), тис.грн
	2026
	2027
	2028
	Разом

	Усього, у т.ч.:
	
	
	25 500,0
	25 500,0

	Державний бюджет, у т.ч:
	
	
	
	

	Державний фонд регіонального розвитку
	
	
	22 950,0
	22 950,0

	Обласний бюджет
	
	
	
	

	Місцевий бюджет
	
	
	2 550,0
	2 550,0

	Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди, ін.)
	
	
	
	

	Ключові потенційні учасники проєкту 
	Петропавлівська селищна територіальна громада,
 Петропавлівський ліцей №2 Петропавлівської селищної ради



Стратегія розвитку
Операційна ціль 3.1. Петропавлівська громада – територія якісних публічних послуг. Підвищення якості послуг. Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій

По галузі (Апарат управління), новий проєкт № 66, виготовлено ПКД 
«Поточний ремонт системи опалення Адміністтративної будівлі Петропавлівської селищної ради за адресою:вул.Героїв України, буд 53 селище Петропавлівка Синельниківського району Дніпропетровської області»

	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	3.1.1. Підвищення якості медичних, освітніх, соціальних, адміністративних та культурних послуг, покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають  (Апарат управління)

	Назва Проєкту розвитку – (далі Проєкт)

	66. «Поточний ремонт системи опалення Адміністративної будівлі Петропавлівської селищної ради за адресою: вул. Героїв України буд. 53, селище Петропавлівка, Синельниківського району, Дніпропетровської області»

	Мета та завдання Проєкту

	Мета проєкту – 
Заміна системи опалення Адміністративної будівлі Петропавлівської селищної ради за адресою: вул. Героїв України буд. 53, селище Петропавлівка
Завдання проєкту- 
Забезпечення функціонування, теплового режиму та норм для надання якісних послуг для населенню в адміністративній будівлі Петропавлівської селищної ради за адресою: вул. Героїв України буд. 53, селище Петропавлівка

	Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту 
	
Петропавлівська територіальна  громада

	Цільові групи Проєкту
	Населення, Петропавлівська територіальна  громада

	Опис проблеми

	 Приміщення закладу потребує заміни якісної економної системи опалення.

	Очікувані кількісні результати від реалізації  Проєкту 
	Виготовлено ПКД для заміна системи опалення 
Демонтажні роботи
· Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм – 450 м.  
· Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм – 300 м
· Демонтаж радіаторів масою до 80 кг  - 110 шт
· Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях перекриття, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм   - 6 шт
· На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 150 мм  - 6 шт
· Свердлення отворів в цегляних стінах, товщиною стін 0,5  цеглини, діаметр отвору до 20 мм  - 120 шт
· На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 150  мм
· Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях  - 12 шт
· Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу у стінах  220 шт.


Опалення (монтаж)
· Установлення опалювальних радіаторів сталевих  - 277,056 кВт
· Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм   - 200 м
· Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових ( поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм  - 900 м
· Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових ( поліпропіленових) напірних діаметром 63 мм  - 100 м
· Установлення гребінок пароводорозподільчих із сталевих труб, зовнішній діаметр корпуса гребінок 159 мм  - 1 гребінка
· Встановлення насосів відцентрованих з електродвигуном масою до 0,1 т  - 3 насоса
· Установлення баків розширювання місткістю від 0,1 м3  до 0,4 м3   - 1 бак
· Установлення групи безпеки котла  - 1 комплект
· Установлення кранів повітряних  - 10  комплектів 
· Заповнення системи водою з оглядом  - 1200 м
· Електромонтажні роботи 
· Монтаж поліетиленових труб для  електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги  - 15 м
· Затягування першого проводу перерізом понад  16 мм2 до 35 мм2 в труби  -  15 м
· Установленн щитків освітлювальних групових масою до 30 кг – 1 шт
· Установка вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А  - 3 шт
Застосування матеріалів, що є технологічними в монтажі і довговічним в експлуатації, що значно підвищить енергоефективність приміщення.

	Очікувані якісні результати від реалізації  Проєкту 

	Покращення матеріально-технічної бази.
збереження адмінбудівлі та  повноцінне його утримання,
створення умов для  надання послуг  населенню, 
Заміна системи опалення закладу це - економія енергоносіїв та бюджетних коштів на 70%, покращення стану будівлі та комфортного перебування відвідувачів  у закладах надання послуг населенню в осінньо-зимовий період.

	Основні  заходи Проєкту

	Визначення підрядчика, заключення договору на виконання робіт.
Поточний ремонт системи опалення Адміністративної будівлі Петропавлівської селищної ради за адресою: вул. Героїв України буд. 53, селище Петропавлівка, Синельниківського району, Дніпропетровської області»

	Термін реалізації Проєкту  (роки)

	
2025-2026

	Обсяг фінансування  Проєкту (орієнтовний), тис.грн
	2025
	2026
	2027
	Разом

	Усього, у т.ч.:
	2 265,1
	
	
	2 265,1

	Державний бюджет, у т.ч:
	
	
	
	

	Державний фонд регіонального розвитку
	
	
	
	

	Обласний бюджет
	
	
	
	

	Місцевий бюджет
	2 265,1
	
	
	2 265,1

	Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди,  ін.)
	
	
	
	

	Ключові потенційні учасники проєкту 
	Петропавлівська селищна рада , підрядні організації, які мають ліцензію на виконання таких робіт. 



Стратегія розвитку. 
Операційна ціль 3.2. Модернізована система ЖКГ. Водопостачання, водовідведення

По галузі «ЖКГ», номер проєкту №68 замінити на №70, заміна назви Проєкту на:
«Реконструкція помпової станції та резервуарів з елементами модернізації та автоматизації системи Коханівського водозабору для водопостачання на території Петропавлівської селищної ради за межами населеного пункту села Самарське»

	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	3.2.1. Покращення інфраструктури водопостачання та водовідведення, підвищення якості комунальних послуг та покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають

	Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт)
	70. «Реконструкція помпової станції та резервуарів з елементами модернізації та автоматизації системи Коханівського водозабору для водопостачання на території Петропавлівської селищної ради за межами населеного пункту села Самарське»

	Мета та завдання проєкту
	Мета проєкту -  
Забезпечення розвитку інфраструктури громади,
Розвиток людського капіталу
Завдання Проєкту- 
Поліпшення системи водопостачання та водовідведення

	Територія, на яку проєкт матиме вплив реалізація Проєкту
	Петропавлівська селищна територіальна громада

	Цільові групи Проєкту
	Петропавлівська селищна територіальна громада

	Опис  проблеми Проєкту
	Коханівський водозабір призначений для господарсько-питного водопостачання смт. Петропавлівка і розташований на відстані 5 км від селища на огородженому майданчику розмірами в плані 100 х 88 м. 
На майданчику водозабору розташовані наступні споруди:
- дві водозабірні свердловини;
- два резервуара чистої води об’ємом по 500 м3;
- насосна станція;
 прохідний пункт.
Продуктивність водозабору складає до 800 м3/добу.
На даний час водопостачання смт. Петропавлівка здійснюється по наступній схемі: вода із свердловин збирається в два резервуари, розташовані рядом зі свердловинами,  далі з резервуарів вода насосною станцією подається по напірному водогону довжиною 2,8 км в водонапірну башту ємністю 300 м3 біля с. Самарське, яка призначена для регулювання подачі води на смт. Петропавлівка. 
Після водонапірної башти вода з необхідним напором та витратою поступає в розвідні мережі селища.
В результаті обстеження споруд Коханівського водозабору було встановлене наступне:
1. Водозабірні свердловини знаходяться в робочому стані.
2. Резервуари чистої води об’ємом по 500 м3 знаходяться в аварійному стані, мають тріщини в стінах і  руйнування бетону плит перекриття.
3. В насосній станції насосне устаткування, усі трубопроводи та арматура знаходяться в аварійному стані і потребують повної заміни. 
4. Вода, яка подається із свердловин потребує додаткового механічного очищення та знезаражування.
Тому проєктований комплекс споруд призначений для покращення господарсько-питного водопостачання смт. Петропавлівка і с.Самарське (з чисельністю населення 10 090 осіб) і містить у собі наступне:
- реконструкцію будівлі існуючої насосної станції 2-го підйому з заміною технологічного та електротехнічного устаткування в ній;
- влаштування в будівлі НС системи механічного очищення та знезаражування води;
[bookmark: _Toc408985710][bookmark: _Toc408986123][bookmark: _Toc408986686][bookmark: _Toc475174274][bookmark: _Toc475174587][bookmark: _Toc475174718][bookmark: _Toc510184691][bookmark: _Toc510184777]- ремонтні роботи по резервуарам чистої води.

	Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту 
	Зменшення втрат питної води на 50 %, зменшення споживання електричної енергії на 30% у системі водопостачання, налагодження безперебійної роботи системи водопостачання та уникнення випадків повної відсутності водозабезпечення громади, що може сприяти надзвичайним ситуаціям.

	Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту 
	Забезпечення населення якісною питною водою у достатній кількості, відновлення цілодобового водопостачання для громади

	Основні  заходи Проєкту
	виготовлення ПКД «Реконструкція помпової станції та резервуарів з елементами модернізації та автоматизації системи Коханівського водозабору для водопостачання на території Петропавлівської селищної ради за межами населеного пункту села Самарське»
Проведення тендерних процедур. Укладення договору з переможцем тендеру.Придбання матеріалів, виконання робіт по реконструкції.
Підключення насосної станції до водогону.

	Термін реалізації Проєкту (роки)
	2026-2028

	Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн
	2026
	2027
	2028
	разом

	Усього, у т.ч.:
	
	4 500,0
	
	4 500,0

	Державний бюджет, у т.ч:
	
	
	
	

	Державний фонд регіонального розвитку
	
	
	
	

	Обласний бюджет
	
	
	
	

	Місцевий бюджет
	
	500,0
	
	500,0

	Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди, гранти)
	
	4 000,0
	
	4 000,0

	Ключові потенційні учасники проєкту 
	Петропавлівська селищна територіальна громада



Стратегія розвитку.
Операційна ціль 3.2. Модернізована система ЖКГ. Водопостачання, водовідведення
По галузі ЖКГ, доповнення новий проєкт №71 «Модернізація та автоматизація системи водовідведення Петропавлівської селищної територіальної громади»  

	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	3.2.1. Покращення інфраструктури водопостачання та водовідведення, підвищення якості комунальних послуг та покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають

	Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт)
	71.  «Модернізація та автоматизація системи водовідведення Петропавлівської селищної територіальної громади»  

	Мета та завдання проєкту
	Мета проєкту – 
Забезпечення розвитку інфраструктури громади,
Розвиток людського капіталу
Завдання Проєкту –
 Поліпшення систем водопостачання та водовідведення, забезпечення населення громади надання комунальних послуг

	Територія, на яку проєкт матиме вплив реалізація Проєкту
	Петропавлівська селищна територіальна громада

	Цільові групи Проєкту
	 Протяжність мереж водовідведення в смт Петропавлівка – 3,2 км знаходяться в незадовільному стані, потребують повної модернізації мереж, та будівництво нових 3,5 км мереж водовідведення та будівництво очисних споруд

	Опис  проблеми Проєкту
	

	Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту 
	Зменшення втрат водопостачання на 50 % по даним об’єктам, зменшення витрат води та споживання електричної енергії на 30 % у системі водовідведення, налагодження безперебійної роботи системи водовідведення та уникнення випадків поривів на трасі, що допоможе сприяти уникнення надзвичайним ситуаціям.
Заміна 3,2 км старих мереж (модернізація) та будівництво нових 3,5 км мереж по селищі Петропавлівка.


	Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту 
	Забезпечення населення якісними комунальними послугами водовідведення для громади.

	Основні  заходи Проєкту
	Заміна 3,2 км старих мереж (модернізація) та будівництво нових 3,5 км мереж по селищі Петропавлівка.
Модернізація мереж водовідведення (селище Петропавлівка), капітальний ремонт.
Проведення тендерних процедур.
Укладення договору з переможцем тендеру.
Виконання робіт.
Підключення до групового  водогону. 
Передача розвідної водопровідної мережі в оперативне управління комунальному господарству та інше.

	Термін реалізації Проєкту (роки)
	2026-2028

	Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн
	2026
	2027
	2028
	разом

	Усього, у т.ч.:
	
	3 000,0
	
	3 000,0

	Державний бюджет, у т.ч:
	
	
	
	

	ДФРР
	
	
	
	

	Обласний бюджет
	
	
	
	

	Місцевий бюджет
	
	3 000,0
	
	3 000,0

	Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди)
	
	
	
	

	Ключові потенційні учасники проєкту 
	Петропавлівська селищна територіальна громада, 
Самарський старостинський округ



Стратегія розвитку. 
Операційна ціль 4. «Енергетика. Відновлювальні джерела енергії та альтернативні види палива»
По галузі «Енергетика» проєкт №6 замінити на № 84 «Встановлення дахової /наземної сонячної електростанції на будівлі КП «Петропавлівська центральна лікарня Петропавлівської селищної ради»»

	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	1.1.4. Сприяння у запровадженні технологій із використання альтернативних джерел енергії

	Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт)
	84 «Встановлення дахової /наземної сонячної електростанції на будівлі КП «Петропавлівська центральна лікарня Петропавлівської селищної ради»

	Мета та завдання Проєкту
	Мета Проєкту – 
Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів, посилення можливостей розвитку території, яка потребують державної підтримки (макро- та мікрорівень).
Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого та середнього підприємництва
Завдання Проєкту –  
Збільшення частки альтернативних джерел в енергетичному балансі регіону

	Територія, на яку проєкт матиме вплив реалізація Проєкту
	Петропавлівська  селищна територіальна громада
КП «Петропавлівська центральна лікарня Петропавлівської селищної ради»

	Цільові групи Проєкту
	Петропавлівська  селищна територіальна громада, інвестори

	Опис проблеми Проєкту
	Створення умов для розроблення та реалізації інвестиційних проєктів у сфері альтернативної енергетики.
Забезпечення доступу до технологій використання альтернативних джерел енергії.
Зниження енергонезалежності через формування дієвої програми енергоефективності й енергозбереження та розвиток альтернативної енергетики.
 Проєкт передбачає будівництво 3 станції на території Петропавлівської СТГ (будівлі центральної лікарні).

	Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту 
	Будівництво  3 об’єкта сумарною потужністю   68,25 МВт;
Створення 25 нових робочих міст
Збільшення коштів до бюджету

	Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту 
	Забезпечить власною електроенергією підприємство комунальної власності громади з використанням сонячної енергетики,
Зниження витрат на виробництво та використання енергоресурсів, застосування енергозбережних технологій та обладнання.
Зниження рівня забруднення повітря шкідливими речовинами вихлопних, димових та парникових газів

	Основні заходи Проєкту 
	Відведення земельної ділянки.(будівля «КП Петропавлівська ЦЛ ПСР»
Проєктування.
Будівництво.
Введення в експлуатацію

	Термін реалізації Проєкту  (роки)
	2026-2028

	Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн
	2026
	2027
	2028
	Разом

	Усього, у т.ч.:
	2050,0
	
	
	2050,0

	Державний бюджет, у т.ч:
	
	
	
	

	Державний фонд регіонального розвитку
	
	
	
	

	Обласний бюджет
	
	
	
	

	Місцевий бюджет
	200,0
	
	
	200,0

	Інші джерела (кошти підприємств,  інвестори)
	1850,0
	
	
	1850,0

	Ключові потенційні учасники Проєкту 
	Петропавлівська селищна рада
КП «Петропавлівська центральна лікарня Петропавлівської селищної ради»
Підприємства, які мають відповідні дозволи на виконання робіт,  інвестори




Стратегія розвитку. 
Операційна ціль 4. «Енергетика. Відновлювальні джерела енергії та альтернативні види палива»
По галузі «Енергетика» Новий проєкт №85 «Встановлення дахової сонячної електростанції Петропавлівський   ліцей  №1 Петропавлівської селищної ради»

	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	4. Енергетика. Відновлювальні джерела енергії та альтернативні види палива

	Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт)
	85. «Встановлення дахової сонячної електростанції Петропавлівський   ліцей  №1 Петропавлівської селищної ради»


	Мета та завдання Проєкту
	Мета Проєкту – 
Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів, посилення можливостей розвитку території, яка потребують державної підтримки (макро- та мікрорівень).
Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого та середнього підприємництва
Завдання Проєкту –  
Збільшення частки альтернативних джерел в енергетичному балансі регіону

	Територія, на яку проєкт матиме вплив реалізація Проєкту
	Петропавлівська  селищна територіальна громада
Петропавлівський   ліцей  №1 Петропавлівської селищної ради


	Цільові групи Проєкту
	Петропавлівська  селищна територіальна громада,
Петропавлівський   ліцей  №1 Петропавлівської селищної ради»
 інвестори

	Опис проблеми Проєкту
	Створення умов для розроблення та реалізації інвестиційних проєктів у сфері альтернативної енергетики.
Забезпечення доступу до технологій використання альтернативних джерел енергії.
Зниження енергонезалежності через формування дієвої програми енергоефективності й енергозбереження та розвиток альтернативної енергетики.
 Проєкт передбачає будівництво на Петропавлівському   ліцеї  №1 Петропавлівської селищної ради»

	Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту 
	Даний проєкт передбачає встановлення гібридної СЕС потужністю (34 кВт), з акумулятором 
Створення  нових робочих міст
Збільшення коштів до бюджету

	Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту 
	Забезпечить власною електроенергією комунальний заклад громади з використанням сонячної енергетики,
Зниження витрат на виробництво та використання енергоресурсів, застосування енергозбережних технологій та обладнання.
Зниження рівня забруднення повітря шкідливими речовинами вихлопних, димових та парникових газів

	Основні заходи Проєкту 
	Виготовлення ПКД
Встановлення (будівництво)
Введення в експлуатацію

	Термін реалізації Проєкту  (роки)
	2026-2028

	Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн
	2026
	2027
	2028
	Разом

	Усього, у т.ч.:
	950,0
	
	
	950,0

	Державний бюджет, у т.ч:
	
	
	
	

	Державний фонд регіонального розвитку
	
	
	
	

	Обласний бюджет
	
	
	
	

	Місцевий бюджет
	100,0
	
	
	100,0

	Інші джерела (кошти підприємств,  інвестори)
	850,0
	
	
	850,0

	Ключові потенційні учасники Проєкту 
	Петропавлівська селищна рада, Петропавлівський   ліцей  №1 Петропавлівської селищної ради», Підприємства, які мають відповідні дозволи на виконання робіт,  інвестори



Стратегія розвитку. Операційна ціль 4. «Енергетика. Відновлювальні джерела енергії та альтернативні види палива»

По галузі «Енергетика» Новий проєкт №86 «Встановлення дахової сонячної електростанції (Петропавлівський   ліцей  №2 Петропавлівської селищної ради»

	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	4. Енергетика. Відновлювальні джерела енергії та альтернативні види палива

	Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт)
	86. «Встановлення дахової сонячної електростанції Петропавлівський   ліцей  №2 Петропавлівської селищної ради»


	Мета та завдання Проєкту
	Мета Проєкту – 
Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів, посилення можливостей розвитку території, яка потребують державної підтримки (макро- та мікрорівень).
Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого та середнього підприємництва
Завдання Проєкту –  
Збільшення частки альтернативних джерел в енергетичному балансі регіону

	Територія, на яку проєкт матиме вплив реалізація Проєкту
	Петропавлівська  селищна територіальна громада
Петропавлівський   ліцей  №2 Петропавлівської селищної ради


	Цільові групи Проєкту
	Петропавлівська  селищна територіальна громада,
Петропавлівський   ліцей  №2 Петропавлівської селищної ради»
 інвестори

	Опис проблеми Проєкту
	Створення умов для розроблення та реалізації інвестиційних проєктів у сфері альтернативної енергетики.
Забезпечення доступу до технологій використання альтернативних джерел енергії.
Зниження енергонезалежності через формування дієвої програми енергоефективності й енергозбереження та розвиток альтернативної енергетики.
 Проєкт передбачає будівництво на Петропавлівському   ліцеї  №2 Петропавлівської селищної ради»

	Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту 
	Даний проєкт передбачає встановлення гібридної СЕС потужністю (34 кВт), з акумулятором 
Створення  нових робочих міст
Збільшення коштів до бюджету

	Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту 
	Забезпечить власною електроенергією комунальний заклад громади з використанням сонячної енергетики,
Зниження витрат на виробництво та використання енергоресурсів, застосування енергозбережних технологій та обладнання.
Зниження рівня забруднення повітря шкідливими речовинами вихлопних, димових та парникових газів

	Основні заходи Проєкту 
	Виготовлення ПКД
Встановлення (будівництво)
Введення в експлуатацію

	Термін реалізації Проєкту  (роки)
	2026-2028

	Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн
	2026
	2027
	2028
	Разом

	Усього, у т.ч.:
	950,0
	
	
	950,0

	Державний бюджет, у т.ч:
	
	
	
	

	Державний фонд регіонального розвитку
	
	
	
	

	Обласний бюджет
	
	
	
	

	Місцевий бюджет
	100,0
	
	
	100,0

	Інші джерела (кошти підприємств,  інвестори)
	850,0
	
	
	850,0

	Ключові потенційні учасники Проєкту 
	Петропавлівська селищна рада, Петропавлівський   ліцей  №1 Петропавлівської селищної ради», Підприємства, які мають відповідні дозволи на виконання робіт,  інвестори



Стратегія розвитку. Операційна ціль 4. «Енергетика. Відновлювальні джерела енергії та альтернативні види палива»

По галузі «Енергетика» Новий проєкт №87 «Встановлення дахової сонячної електростанції Самарський ЗДО «Сонечко» Петропавлівської селищної ради»

	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	4. Енергетика. Відновлювальні джерела енергії та альтернативні види палива

	Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт)
	87. «Встановлення дахової сонячної електростанції Самарський заклад дошкільної освіти (ЗДО) «Сонечко» Петропавлівської селищної ради»


	Мета та завдання Проєкту
	Мета Проєкту – 
Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів, посилення можливостей розвитку території, яка потребують державної підтримки (макро- та мікрорівень).
Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого та середнього підприємництва
Завдання Проєкту –  
Збільшення частки альтернативних джерел в енергетичному балансі регіону

	Територія, на яку проєкт матиме вплив реалізація Проєкту
	Петропавлівська  селищна територіальна громада
Самарський заклад дошкільної освіти (ЗДО) «Сонечко» Петропавлівської селищної ради»

	Цільові групи Проєкту
	Петропавлівська  селищна територіальна громада, інвестори

	Опис проблеми Проєкту
	Створення умов для розроблення та реалізації інвестиційних проєктів у сфері альтернативної енергетики.
Забезпечення доступу до технологій використання альтернативних джерел енергії.
Зниження енергонезалежності через формування дієвої програми енергоефективності й енергозбереження та розвиток альтернативної енергетики.
 Проєкт передбачає будівництво на Самарському закладі дошкільної освіти (ЗДО) «Сонечко» Петропавлівської селищної ради»

	Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту 
	Даний проєкт передбачає встановлення гібридної СЕС потужністю (80 кВт), з акумулятором 
Створення  нових робочих міст
Збільшення коштів до бюджету

	Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту 
	Забезпечить власною електроенергією комунальний заклад громади з використанням сонячної енергетики,
Зниження витрат на виробництво та використання енергоресурсів, застосування енергозбережних технологій та обладнання.
Зниження рівня забруднення повітря шкідливими речовинами вихлопних, димових та парникових газів

	Основні заходи Проєкту 
	Виготовлення ПКД
Встановлення (будівництво)
Введення в експлуатацію

	Термін реалізації Проєкту  (роки)
	2026-2028

	Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн
	2026
	2027
	2028
	Разом

	Усього, у т.ч.:
	2 470,0
	
	
	2 470,0

	Державний бюджет, у т.ч:
	
	
	
	

	Державний фонд регіонального розвитку
	
	
	
	

	Обласний бюджет
	
	
	
	

	Місцевий бюджет
	250,0
	
	
	250,0

	Інші джерела (кошти підприємств,  інвестори)
	2 220,0
	
	
	2220,0

	Ключові потенційні учасники Проєкту 
	 Петропавлівська селищна рада, Самарський заклад дошкільної освіти (ЗДО) «Сонечко» Петропавлівської селищної ради», Підприємства, які мають відповідні дозволи на виконання робіт,  інвестори



Стратегія розвитку. Операційна ціль 4. «Енергетика. Відновлювальні джерела енергії та альтернативні види палива»

По галузі «Енергетика» доповнення, проєкт № 88 «Встановлення сонячної електростанції для потреб водоканалу Коханівський водозабір Петропавлівської селищної ради»

	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	4. Енергетика. Відновлювальні джерела енергії та альтернативні види палива

	Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт)
	88. «Встановлення сонячної електростанції для потреб водоканалу Коханівський водозабір Петропавлівської селищної ради»


	Мета та завдання Проєкту
	Мета Проєкту – 
Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів, посилення можливостей розвитку території, яка потребують державної підтримки (макро- та мікрорівень).
Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого та середнього підприємництва
Завдання Проєкту –  
Збільшення частки альтернативних джерел в енергетичному балансі регіону

	Територія, на яку проєкт матиме вплив реалізація Проєкту
	Петропавлівська  селищна територіальна громада
Коханівський водозабір Петропавлівської селищної ради»


	Цільові групи Проєкту
	Петропавлівська  селищна територіальна громада, інвестори

	Опис проблеми Проєкту
	Створення умов для розроблення та реалізації інвестиційних проєктів у сфері альтернативної енергетики.
Забезпечення доступу до технологій використання альтернативних джерел енергії.
Зниження енергонезалежності через формування дієвої програми енергоефективності й енергозбереження та розвиток альтернативної енергетики.
 Проєкт передбачає будівництво на Коханівському водозаборі Петропавлівської селищної ради

	Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту 
	Даний проєкт передбачає встановлення гібридної СЕС потужністю (90 кВт), з акумулятором 
Створення  нових робочих міст
Збільшення коштів до бюджету

	Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту 
	Забезпечить власною електроенергією Коханівський водозабір Петропавлівської селищної ради  з використанням сонячної енергетики,
Зниження витрат на виробництво та використання енергоресурсів, застосування енергозбережних технологій та обладнання.
Зниження рівня забруднення повітря шкідливими речовинами вихлопних, димових та парникових газів

	Основні заходи Проєкту 
	Виготовлення ПКД
Встановлення (будівництво)
Введення в експлуатацію

	Термін реалізації Проєкту  (роки)
	2026-2028

	Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн
	2026
	2027
	2028
	Разом

	Усього, у т.ч.:
	
	2736,0
	
	2736,0

	Державний бюджет, у т.ч:
	
	
	
	

	Державний фонд регіонального розвитку
	
	
	
	

	Обласний бюджет
	
	
	
	

	Місцевий бюджет
	
	250,0
	
	250,0

	Інші джерела (кошти підприємств,  інвестори)
	
	2486,0
	
	2486,0

	Ключові потенційні учасники Проєкту 
	Коханівський водозабір Петропавлівської селищної ради, Петропавлівська селищна рада
Підприємства, які мають відповідні дозволи на виконання робіт,  інвестори




Стратегія розвитку. Операційна ціль 5.1. Розбудова та відновлення інфраструктури
По галузі «Інфраструктура» доповнення, Проєкт № 89 «Розроблення та затвердження Комплексного плану просторового розвитку території Петропавлівської селищної територіальної громади»

	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	5.Розбудова та відновлення інфраструктури


	Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт)
	89. «Розроблення та затвердження Комплексного плану просторового розвитку території Петропавлівської селищної територіальної громади»


	Мета та завдання Проєкту
	Мета Проєкту ,Завдання Проєкту –  
Розробити та затвердити Комплексний план просторового розвитку для території Петропавлівської селищної територіальної громади

	Територія, на яку проєкт матиме вплив реалізація Проєкту
	Петропавлівська  селищна територіальна громада


	Цільові групи Проєкту
	Петропавлівська  селищна територіальна громада, інвестори

	Опис проблеми Проєкту
	На виконання статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови КМУ від 09.06.2021 №632 «Про визначення формату електронних документів комплексного плану просторового розвитку територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території», селищною радою прийнято рішення «Про розроблення комплексного плану просторового розвитку території Петропавлівської селищної ради» 16.02.2022 року № 773 – 15/VIIІ

	Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту 
	Просторове планування – це інструмент регулювання використання територій громади з метою забезпечення її економічних, екологічних, соціальних, культурних та інших потреб
Він впроваджується на основі аналізу усіх її ресурсів та розроблення містобудівної та землевпорядної документації, поєднаної у комплексний план просторового розвитку


	Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту 
	Якісна містобудівна документація буде надзвичайно важливою, коли ТГ розпочнуть розбудовувати  території сіл та селищ громади
Проєкт планується впровадити згідно Програми комплексного відновлення Петропавлівської ТГ, за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів

	Основні заходи Проєкту 
	Виготовлення ПКД, пошук інвесторів
Розроблення та затвердження  Комплексного плану просторового розвитку території Петропавлівської селищної територіальної громади»

	Термін реалізації Проєкту  (роки)
	2026-2028

	Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн
	2026
	2027
	2028
	Разом

	Усього, у т.ч.:
	
	8000,0
	
	8000,0

	Державний бюджет, у т.ч:
	
	6000,0
	
	6000,0

	Державний фонд регіонального розвитку
	
	
	
	

	Обласний бюджет
	
	
	
	

	Місцевий бюджет
	
	2000,0
	
	2000,0

	Інші джерела (кошти підприємств,  інвестори)
	
	
	
	

	Ключові потенційні учасники Проєкту 
	Петропавлівська селищна територіальна громада
Підприємства, які мають відповідні дозволи на виконання робіт,  інвестори
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